ATA N. 02/2025
COMISSÃO ESPECIAL DO PROJETO GEOBUS

Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco, às 10 (dez) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos, em sala virtual, pela plataforma de vídeo-chamada oficial no Google Meet, da Câmara Municipal de Itapoá-SC, no município de Itapoá, sede da Comissão, reuniram-se os agentes públicos membros da Comissão Especial do Projeto de Georreferenciamento e Otimização do Transporte Coletivo em Itapoá-SC, denominado GEOBUS. A presente ata busca sintetizar os principais pontos abordados e discutidos na reunião, e as decisões da maioria dos membros da comissão, sendo a gravação completa disponível através do link para análise das manifestações individuais de cada membro. A Comissão foi instituída pela Resolução Legislativa n. 29, de 26 de junho de 2025, de origem do Poder Legislativo de Itapoá, no que dispõe sobre a criação e regulamentação da Comissão Especial do Projeto GEOBUS - Georreferenciamento e Otimização do Transporte Coletivo em Itapoá-SC. A Comissão Especial do GEOBUS é composta por 04 (quatro) servidores do Poder Legislativo e 03 (três) vereadores da Câmara Municipal de Itapoá, nomeados pela Presidência da Mesa Diretora. Conforme a Portaria n. 602/2025, de 09 de julho de 2025, o Presidente da Mesa Diretora Vereador Ivan Pinto da Luz, no uso de suas atribuições legais, realizou a designação dos membros da Comissão Especial do GEOBUS, conforme a seguinte composição: I – 03 (três) vereadores: a) Vereador Diego Angelo Antunes; b) Vereador Ivan Pinto da Luz; c) Vereador Odinei da Silva. II – 04 (quatro) servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Itapoá-SC: a)Flavio de Souza Ferreira; b) Francisco Xavier Soares Filho; c) Elisama de Souza Leite; d) Jonatas Lennertz. Na primeira reunião, ficou deliberado os seguintes nomes para os respectivos cargos: Vereador Ivan Pinto da Luz para o cargo de Presidente, Vereador Diego Angelo Antunes como Vice-Presidente e Francisco Xavier Soares Filho para o cargo de Secretário. Após atestar a presença de todos os agentes públicos membros da Comissão Especial do GEUBUS, o Presidente Vereador Ivan Pinto da Luz fez a abertura da reunião e passou a palavra ao servidor Francisco Xavier Soares Filho para exposição detalhada dos itens da pauta da segunda reunião da respectiva Comissão. Na reunião, procedeu-se inicialmente à atualização do estágio do projeto, sendo relatado o avanço no georreferenciamento dos pontos de ônibus que estão em fase final de conclusão pela equipe da Câmara Municipal. Foi indicado que a próxima fase consistirá no término desse georreferenciamento, bem como na coleta e organização dos horários do transporte, destacando-se a necessidade de obtenção das informações oficiais expedidas diretamente pela empresa concessionária. Em seguida, passou-se à deliberação sobre comunicações, sendo aprovada formalmente a emissão de 02 (dois) ofícios. O primeiro ofício à empresa concessionária do transporte coletivo urbano municipal de Itapoá, empresa Oceânica Sul, para solicitar a relação completa e atualizada das linhas em operação, com indicação de origem, destino e itinerário; o quadro de horários oficial das linhas, diferenciando dias úteis, sábados, domingos e feriados; informações sobre a lotação média por faixa horária, caso exista esse controle; a situação da integração tecnológica, notadamente quanto à existência ou planos para GPS e monitoramento em tempo real dos ônibus do transporte coletivo; e eventuais projetos de ampliação de cobertura a novos bairros, novas rotas e novos pontos de parada. Decidiu-se, ainda, pelo envio de solicitação ao Executivo Municipal, a fim de obter os termos de contrato ou concessão em vigor, incluindo obrigações relativas a horários, qualidade e cobertura, bem como informações sobre fiscalizações já realizadas pelo Município quanto ao cumprimento de horários. No âmbito da deliberação de providências estratégicas, definiu-se que a metodologia de validação deverá consistir no cruzamento das informações fornecidas oficialmente pela empresa, em resposta às correspondência da Comissão Especial do GeoBus, com a escuta popular e com medições práticas, como o registro de tempos de espera em pontos de ônibus e a confrontação com os horários previstos e efetivos das chegadas dos ônibus. Também foi deliberado o estabelecimento da necessidade de realização de pelo menos 02 audiências públicas, destinadas a ouvir os usuários do transporte coletivo municipal, com destaque para os trabalhadores e associações de moradores poderem participar e apresentar suas manifestações, bem como outra audiência focada no transporte escolar. O cronograma e agendamento das duas audiências públicas ocorrerá a partir do recebimento das informações das respostas das correspondências expedidas pela Comissão. Os 02 (dois) Ofícios serão confeccionados conforme deliberado pela Comissão, e assinados pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretário da respectiva Comissão Especial do GeoBus. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Vereador Ivan Pinto da Luz deu por encerrada a reunião às 11 (onze) horas e 06 (seis) minutos. Lavrou-se a presente ata, que será assinada pelo Presidente da Comissão, Vereador Ivan Pinto da Luz; pelo Vice-Presidente, Vereador Diego Ângelo Antunes; e pelo Secretário da Comissão, servidor Francisco Xavier Soares Filho.

Ivan Pinto da Luz / Presidente da Comissão / [assinado digitalmente]
Diego Ângelo Antunes / Vice-Presidente da Comissão / [assinado digitalmente]	Francisco Xavier Soares Filho / Secretário / [assinado digitalmente]

Lista de Presença na reunião do dia 02/09/2025 - Comissão Especial do GEOBUS:
I – Vereadores titulares integrantes da Câmara Municipal de Itapoá-SC:
a) Vereador Ivan Pinto da Luz – Titular: PRESENTE;
b) Vereador Diego Angelo Antunes – Titular: PRESENTE;
c) Vereador Odinei da Silva – Titular: PRESENTE.
II – Servidores titulares da Câmara Municipal de Itapoá-SC:
a) Elisama de Souza Leite - Titular: PRESENTE;
b) Flavio de Souza Ferreira - Titular: PRESENTE;
c) Francisco Xavier Soares Filho - Titular: PRESENTE;
d) Jonatas Lennertz - Titular: PRESENTE.

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador